INSTITUT DE TECHNOLOGIES APPLIQUÉE DES CAYES (ITAC)

Département Informatique — Développement Mobile avec Flutter

Projet Final N°05 — Session 2 — Année Académique 2025-2026

CommercHaiti Marketplace Locale & Système de Commandes

CAHIER DES CHARGES — Version 1.2

Statut : En cours de développement

| Membres du groupe | Informations projet |
| --- | --- |
| Membre 1 : Faitza COLAS Membre 2 : Claudimyr CASSIGNOL Membre 3 : Falexson MERCIVAL | Cours : Développement Mobile Flutter Enseignant : Ing. Phawens LOUIS-JEAN Date : 16/06/2026 |

# Tableau de gestion des versions

| Version | Auteur | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Membres 1,2,3 | 18/06/2026 | Création initiale — structure et contexte |
| v0.2 | Membres 1,2,3 | 20/06/2026 | Ajout besoins fonctionnels, modèle Firestore, cas d'utilisation |
| v0.3 | Membres 1,2,3 | 22/06/2026 | Ajout maquettes Canva, navigation, flux d'authentification |
| v1.0 | Membres 1,2,3 | 25/06/2026 | Version soumise à validation |
| v1.1 | Membres 1,2,3 | 27/06/2026 | Ajout Splash Screen, Onboarding, mode visiteur, WhatsApp, reçu PDF, confirmation numéro, Top/Flop produits |
| v1.2 | Membres 1,2,3 | 01/07/2026 | Ajout objectif général, problématique complète, annulation commande, multi-vendeur v2.0, révision contexte groupes WhatsApp |

# Sommaire

1.  Contexte et justification

2.  Présentation des acteurs

3.  Description de l'existant

4.  Glossaire

5.  Périmètre fonctionnel — Besoins fonctionnels (MoSCoW)

6.  Cas d'utilisation principaux

7.  Exigences non-fonctionnelles

8.  Contraintes du projet

9.  Architecture technique

10.  Modèle de données Firestore

11.  Exigences de sécurité

12.  Décisions UX & Navigation

13.  Gestion des produits — Vendeur

14.  Fonctionnalités Should Have — Soutenance

15.  Livrables attendus

16.  Critères de recette et de validation

17.  Planning de réalisation

18.  Répartition des tâches

19.  Perspectives d'évolution

# 1. Contexte et justification

Le commerce informel et les petites entreprises représentent l'essentiel de l'activité économique haïtienne. La majorité des commerçants n'ont pas de présence numérique et les consommateurs n'ont pas d'outil pour découvrir les offres locales, comparer les prix et passer commande à distance. Une marketplace mobile adaptée au contexte haïtien — zone de livraison locale, paiement à la livraison — constitue une réponse concrète à ce besoin.

Avant CommercHaiti, la solution la plus répandue pour vendre en ligne aux Cayes était les groupes WhatsApp — des groupes rassemblant parfois des milliers de membres, où des dizaines de boutiques publiaient leurs produits sous forme de photos. Cette approche, bien que créative, posait des problèmes majeurs autant pour les clients que pour les vendeurs.

Situation réelle observée dans les groupes WhatsApp commerciaux des Cayes : • Des milliers de photos de produits défilent en continu — impossible de retrouver un produit spécifique • Quand un produit est épuisé, le vendeur poste une nouvelle photo — le client doit parcourir tout le groupe pour le savoir • Plusieurs boutiques vendent les mêmes produits — sans moyen facile de les trouver et de les distinguer • Les commandes se font en commentaire ou en message privé — aucune confirmation, aucun suivi • Les anciens messages disparaissent dans le flux — promotions et annonces sont perdues • Aucune organisation par catégorie : alimentation, mode, électronique mélangés dans un même groupe

CommercHaiti répond directement à ces problèmes en proposant une marketplace mobile structurée et adaptée aux réalités haïtiennes : catalogue organisé par boutique et catégorie, gestion du stock en temps réel, commandes avec suivi, et contact direct via WhatsApp pour les urgences.

## 1.1 Problématique

Comment concevoir et développer une marketplace mobile multi-vendeur permettant aux commerçants de publier leur catalogue produits, de recevoir et gérer des commandes en temps réel, et aux clients de parcourir les offres, de passer commande et de suivre l'état de leur livraison, en s'adaptant aux spécificités du marché haïtien (paiement à la livraison, zones de livraison) ?

## 1.2 Objectif général

Développer CommercHaiti, une application marketplace mobile avec deux profils (Vendeur et Client), permettant au vendeur de gérer son catalogue, ses commandes et son tableau de bord commercial, et au client de parcourir les boutiques, ajouter au panier, passer commande et suivre son statut en temps réel.

## 1.3 Objectifs SMART

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Spécifique | Développer une marketplace Flutter/Firebase avec rôles Vendeur/Client pour le marché haïtien. |
| Mesurable | Application fonctionnelle avec min. 10 fonctionnalités Must Have validées lors de la soutenance. |
| Atteignable | Réalisable en 4 semaines par 3 étudiants avec les compétences Flutter et Firebase acquises. |
| Réaliste | Technologies maîtrisées. Architecture documentée et guidée par l'enseignant. |
| Temporel | Livraison finale pour la soutenance de la Session 2 — Année académique 2025-2026. |

## 1.3 Périmètre inclus / exclu

| Dans le scope v1.0 | Hors scope v2.0+ |
| --- | --- |
| • Splash Screen + Onboarding au premier lancement • Authentification + rôles Vendeur/Client + mode visiteur • Catalogue boutiques avec 3 niveaux de navigation • CRUD produits avec photos (max 4) • Panier + commandes + suivi temps réel (Stream) • Confirmation numéro téléphone à la commande • Bouton WhatsApp contact vendeur • Reçu PDF automatique après livraison • Dashboard vendeur avec Top/Flop produits • Mode sombre | • Rôle Administrateur • Intégration MonCash / Digicel • Chat acheteur-vendeur • Recherche par caméra (Google Vision) • Support créole haïtien • Commande groupée • Notation livreurs • Prix HTG + USD simultanés |

# 2. Présentation des acteurs

| Acteur | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Vendeur | Utilisateur principal | Commerçant local qui crée sa boutique, publie son catalogue, reçoit et gère ses commandes. |
| Client | Utilisateur principal | Consommateur qui parcourt les boutiques, passe des commandes et suit les livraisons. |
| Visiteur | Utilisateur anonyme | Peut parcourir boutiques et produits sans compte. Inscription requise pour commander. |
| Administrateur | Futur acteur v2.0 | Gestionnaire de la plateforme — modération, statistiques globales, validation boutiques. |
| Firebase Auth | Système externe | Gère l'authentification, la persistance de session et la distinction des rôles. |
| Firestore | Système externe | Base de données NoSQL temps réel pour le catalogue, les commandes et les avis. |
| Firebase Storage | Système externe | Héberge les photos produits et logos de boutiques compressés. |

# 3. Description de l'existant

Avant CommercHaiti, le commerce en ligne aux Cayes reposait principalement sur des groupes WhatsApp. Cette solution informelle, largement adoptée par les commerçants locaux, présentait des limites importantes qui nuisaient à l'expérience des clients et à la gestion des vendeurs.

## 3.1 Le système des groupes WhatsApp — Fonctionnement actuel

| Caractéristique | Description de la situation réelle |
| --- | --- |
| Groupes avec milliers de membres | Des groupes WhatsApp rassemblant plusieurs boutiques et des milliers de membres — clients et curieux — tous mélangés. |
| Publication par photos | Chaque vendeur publie des photos de ses produits dans le groupe. Des dizaines de photos s'accumulent chaque jour, rendant la navigation impossible. |
| Produit épuisé introuvable | Quand un produit est épuisé, le vendeur poste un message ou une nouvelle photo. Le client doit remonter tout le groupe pour trouver l'information — souvent sans succès. |
| Aucune organisation | Alimentation, mode, électronique, services — tout est mélangé dans un seul groupe sans catégorie ni structure. |
| Commandes informelles | Les clients commandent en commentaire ou en message privé. Aucune confirmation officielle, aucun numéro de commande, aucun suivi de livraison. |
| Messages perdus dans le flux | Les promotions, annonces et disponibilités disparaissent rapidement dans le flux de messages. Les clients les manquent systématiquement. |
| Pas de gestion du stock | Le vendeur ne sait pas combien d'unités ont été commandées simultanément. Des surventes se produisent régulièrement. |

## 3.2 Points de douleur identifiés

| Problème | Impact Vendeur | Impact Client |
| --- | --- | --- |
| Milliers de photos en vrac | Impossible de gérer les commandes et le stock | Vue des produits impossible — tout se ressemble |
| Produit épuisé difficile à trouver | Doit reposter régulièrement pour informer | Parcourt tout le groupe pour vérifier la dispo |
| Commandes sans confirmation | Gestion chaotique, oublis fréquents | Pas de confirmation ni suivi de livraison |
| Pas de catalogue structuré | Pas d'analyse des ventes, pas de stats | Impossible de filtrer par catégorie ou prix |
| Aucun historique | Pas de trace des ventes passées | Pas de trace des achats ni de reçu |

# 4. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Splash Screen | Premier écran affiché au lancement de l'app (2-3 secondes) — logo + nom + animation. Disparaît automatiquement. |
| Onboarding | Écran de présentation affiché une seule fois lors de la première ouverture. Présente les fonctionnalités clés avec bouton Commencer. |
| Flutter | Framework open-source de Google pour développer des applications mobiles Android et iOS depuis un seul code source. |
| Firebase | Plateforme de développement mobile de Google fournissant base de données, authentification et stockage cloud. |
| Firestore | Base de données NoSQL temps réel de Firebase, organisée en collections et documents JSON. |
| Stream | Flux de données en temps réel. Un StreamBuilder écoute les changements Firestore et met à jour l'interface automatiquement. |
| Provider | Package Flutter de gestion d'état global basé sur le pattern ChangeNotifier. |
| CartProvider | Provider gérant le panier en mémoire sans Firestore jusqu'à la validation de la commande. |
| Transaction atomique | Opération Firestore qui garantit que stock-- ET création commande réussissent ou échouent ensemble. |
| GoRouter | Package Flutter de navigation déclarative avec guards selon le rôle. |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have. |
| HTG | Gourde haïtienne — devise officielle d'Haïti utilisée pour tous les prix. |
| Code boutique | Identifiant unique auto-généré à l'inscription vendeur. Format : [INITIALES]-[ANNÉE]-[4 chiffres]. Ex: MFL-2026-4892. |
| MVVM | Pattern d'architecture : Model (données), View (interface), ViewModel (logique). Aucune logique métier dans les widgets. |
| SharedPreferences | Stockage local léger sur l'appareil. Utilisé pour sauvegarder si l'onboarding a déjà été vu et les préférences utilisateur. |

# 5. Périmètre fonctionnel — Besoins fonctionnels

Chaque besoin est identifié par un code unique, priorisé selon la méthode MoSCoW et accompagné de son critère d'acceptation.

## 5.1 Module Lancement (Splash & Onboarding) — NOUVEAU

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-001 | Le système DOIT afficher un Splash Screen au lancement avec le logo et le nom CommercHaiti pendant 2 à 3 secondes avant de rediriger automatiquement. | Must Have | Système | Splash s'affiche à chaque lancement. Animation fondu/zoom. Redirection automatique sans intervention. |
| BF-002 | Le système DOIT afficher un écran Onboarding avec 3 slides lors de la toute première ouverture de l'application. | Must Have | Système | Onboarding visible une seule fois. Marqué comme vu dans SharedPreferences. Ne réapparaît plus aux lancements suivants. |
| BF-003 | L'Onboarding DOIT contenir un bouton Commencer sur le dernier slide et un bouton Passer sur les slides précédents. | Must Have | Visiteur | Commencer et Passer redirigent vers l'écran de choix du rôle. |
| BF-004 | Le Splash DOIT vérifier si l'utilisateur est déjà connecté pour rediriger directement vers son espace sans repasser par l'authentification. | Must Have | Système | Utilisateur déjà connecté → redirigé directement vers Dashboard ou Accueil selon son rôle. |

## 5.2 Module Authentification

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-005 | Le système DOIT afficher un écran de choix de rôle (Vendeur/Client) avec grandes cartes cliquables avant toute connexion. | Must Have | Tous | Écran affiché après l'Onboarding. Aucune navigation sans sélection. Bouton Continuer désactivé. |
| BF-006 | Le système DOIT rediriger vers des formulaires d'inscription strictement différents selon le rôle choisi. | Must Have | Tous | Formulaire Vendeur inclut nom boutique + description + code auto. Client inclut adresse. |
| BF-007 | Le système DOIT générer automatiquement un code boutique unique lors de l'inscription d'un Vendeur. | Must Have | Vendeur | Code format MFL-2026-4892 visible dès la saisie du nom de boutique et affiché sur le profil. |
| BF-008 | Le système DOIT authentifier les utilisateurs via email/mot de passe et Google avec persistance de session. | Must Have | Tous | Session maintenue après fermeture. StreamBuilder sur authStateChanges. |
| BF-009 | Le système DOIT rediriger automatiquement selon le rôle : Client → Accueil ¦ Vendeur → Dashboard. | Must Have | Tous | GoRouter lit le champ role dans Firestore et redirige sans intervention manuelle. |

## 5.3 Module Visiteur & Contact

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-010 | Le système DOIT permettre la navigation sans inscription : boutiques, catégories, produits et avis consultables librement. | Must Have | Visiteur | Aucune authentification requise pour parcourir le catalogue. |
| BF-011 | Le système DOIT afficher une bottom sheet d'inscription quand le visiteur tente d'ajouter au panier ou de commander. | Must Have | Visiteur | Options : S'inscrire, Se connecter, Continuer à naviguer. |
| BF-012 | Le système DEVRAIT permettre au Client de contacter le Vendeur via WhatsApp depuis la boutique et le suivi commande. | Should Have | Client | Bouton vert #25D366 ouvre WhatsApp avec numéro du vendeur (wa.me/{numero}). |

## 5.4 Module Accueil Client

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-013 | Le système DOIT afficher un message de bienvenue personnalisé : Bonjour [Prénom], que voulez-vous aujourd'hui ? dans le topbar à la place de la recherche. | Must Have | Client | Prénom affiché dynamiquement depuis Firestore. Barre de recherche juste en dessous. |
| BF-014 | Le système DOIT afficher les produits les plus demandés classés par totalCommandes. | Must Have | Client | Top 10 produits. Mis à jour automatiquement via Stream Firestore. |
| BF-015 | Le système DOIT permettre au client de voir toutes les boutiques qui proposent un produit populaire avec comparaison des prix. | Must Have | Client | Clic produit → liste boutiques avec prix, note et délai de livraison. |

## 5.5 Module Boutiques & Catalogue

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-016 | Le système DOIT afficher la liste des boutiques avec : nombre total, nom, lieu, description, logo et statut ouvert/fermé. | Must Have | Client | Logo affiché partout. Initiales colorées si pas de logo uploadé. |
| BF-017 | Le système DOIT permettre une navigation en 3 niveaux : Boutique → Catégories → Sous-catégories → Produits. | Must Have | Client | Navigation fluide avec bouton retour à chaque niveau. |

## 5.6 Module Produits

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-018 | Le système DOIT permettre au Vendeur de créer un produit avec nom, prix, stock, catégorie, sous-catégorie et jusqu'à 4 photos. | Must Have | Vendeur | Produit visible dans le catalogue client immédiatement après publication. |
| BF-019 | Le système DOIT permettre au Vendeur de basculer un produit entre Disponible et Non disponible pour l'acheteur. | Must Have | Vendeur | Produit indisponible masqué avec overlay et bouton panier grisé côté client. |
| BF-020 | Le système DOIT décrémenter automatiquement le stock lors d'une commande via transaction atomique Firestore. | Must Have | Système | Stock décrémenté ET commande créée dans la même transaction. Échec si stock insuffisant. |
| BF-021 | Le système DEVRAIT afficher un sélecteur de couleur, taille et quantité sur les produits applicables. | Should Have | Client | Bouton panier inactif tant que couleur ET taille non sélectionnées. |
| BF-022 | Le système DEVRAIT afficher un indicateur de stock en temps réel : Plus que X en stock ! quand stock ≤ 5. | Should Have | Client | Indicateur orange affiché. Produit auto-indisponible à stock = 0. |
| BF-023 | Le système DEVRAIT afficher des produits similaires en bas de chaque fiche produit : Vous aimerez aussi… | Should Have | Client | 4 produits même sous-catégorie en scroll horizontal. |
| BF-024 | Le système DEVRAIT permettre au Vendeur de définir un prix promotionnel avec affichage du prix barré. | Should Have | Vendeur | Prix promo en rouge, prix normal barré, badge -X% sur la photo produit. |

## 5.7 Module Panier & Commandes

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-025 | Le système DOIT gérer un panier multi-produits en mémoire via CartProvider. | Must Have | Client | Ajout, suppression et modification de quantité. Total mis à jour en temps réel. |
| BF-026 | Le système DOIT exiger la saisie et la confirmation du numéro de téléphone avant validation de la commande. | Must Have | Client | Bouton Confirmer désactivé si les deux numéros ne correspondent pas. Message d'erreur affiché. |
| BF-027 | Le numéro de téléphone DOIT être pré-rempli depuis le profil mais modifiable pour cette commande uniquement. | Must Have | Client | Numéro confirmé stocké dans orders/{oid}.telephoneClient. Profil non modifié. |
| BF-028 | Le système DOIT permettre au Client de suivre le statut de sa commande en temps réel via Stream Firestore. | Must Have | Client | Timeline mise à jour automatiquement : Nouvelle → Acceptée → Préparation → Livraison → Livrée. |
| BF-029 | Le système DOIT notifier le Vendeur en temps réel à la réception d'une nouvelle commande. | Must Have | Vendeur | Notification sonore et visuelle. Commande apparaît sans rechargement via StreamBuilder. |
| BF-029b | Le système DOIT permettre au Client d'annuler une commande UNIQUEMENT si le statut est Nouvelle. Toute annulation est impossible si le vendeur a déjà accepté. | Must Have | Client | Bouton Annuler actif (rouge) si statut = nouvelle. Bouton grisé + message explicatif si statut = acceptée ou plus. Dialogue de confirmation obligatoire avant annulation. |
| BF-030 | Le système DOIT générer automatiquement un reçu PDF lorsque la commande passe au statut Livrée. | Must Have | Système | Reçu téléchargeable et partageable via WhatsApp. Visible dans l'historique client et vendeur. |

## 5.8 Module Dashboard Vendeur

| ID | Description | Priorité | Acteur | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-031 | Le système DOIT afficher le CA du jour, de la semaine et du mois dans le tableau de bord vendeur. | Must Have | Vendeur | Valeurs calculées par agrégation Dart sur la collection orders. |
| BF-032 | Le système DOIT afficher les 5 produits les plus demandés et les 5 produits les moins demandés dans le dashboard. | Must Have | Vendeur | Triés par champ totalCommandes décroissant/croissant. Bouton Promo rapide sur le Flop 5. |
| BF-033 | Le système DOIT alerter le Vendeur quand le stock d'un produit atteint ou passe en dessous de 5 unités. | Must Have | Vendeur | Alerte visuelle dans le dashboard. Bouton Modifier redirigeant vers le formulaire produit. |

# 6. Cas d'utilisation principaux

## UC-01 : Premier lancement de l'application

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Système + Nouvel utilisateur |
| Scénario nominal | 1. L'app s'ouvre — Splash Screen affiché 2-3 secondes avec logo animé. 2. Onboarding affiché (3 slides) : Bienvenue sur CommercHaiti ! → Des boutiques près de vous → Simple, rapide et local. 3. Bouton Commencer sur le slide 3 → Écran Choix du rôle (Vendeur / Client). 4. Choix du rôle → Page Connexion / Inscription adaptée au rôle choisi. 5. Aux lancements suivants : Splash → Choix du rôle directement (Onboarding déjà vu). 6. Utilisateur déjà connecté : Splash → Accueil directement sans reconnecter. |
| Postconditions | onboarding_seen = true dans SharedPreferences. |

## UC-02 : Passer une commande (Client)

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Client authentifié |
| Préconditions | Client connecté. Boutique ouverte. Produits avec stock > 0. |
| Scénario nominal | 1. Accueil : Bonjour [Prénom], que voulez-vous aujourd'hui ? 2. Clic produit populaire → boutiques qui le proposent → choix boutique. 3. Sélection couleur/taille/quantité si applicable → Ajouter au panier. 4. Formulaire : adresse, zone, téléphone pré-rempli + confirmation obligatoire. 5. Transaction atomique : stock-- ET commande créée dans Firestore. 6. Vendeur notifié. Client suit le statut en temps réel. 7. Après livraison : reçu PDF généré automatiquement. |
| Scénario alternatif | Si stock insuffisant à la transaction : erreur affichée, commande annulée, client redirigé vers le panier. |

## UC-03 : Navigation en mode visiteur

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Visiteur (non connecté) |
| Scénario nominal | 1. Sur la page auth → clique Parcourir sans s'inscrire. 2. Accède librement aux boutiques, catégories et produits. 3. Tente d'ajouter au panier → bottom sheet d'inscription s'affiche. 4. Options : S'inscrire, Se connecter, Continuer à naviguer. |

# 7. Exigences non-fonctionnelles

| ID | Catégorie | Exigence | Critère de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| BNF-001 | Performance | Splash Screen | Disparaît en 2.5 secondes exactement. Animation fluide 60fps. |
| BNF-002 | Performance | Chargement catalogue | < 3 secondes sur connexion 3G. Pagination 10 produits. |
| BNF-003 | Performance | Mise à jour statut commande | < 1 seconde via Stream Firestore. Aucun polling. |
| BNF-004 | Performance | Upload photo produit | < 5 secondes sur 3G après compression 600x600px. |
| BNF-005 | Sécurité | Isolation données vendeur | Règles Firestore : proprietaireId == request.auth.uid. |
| BNF-006 | Cohérence | Intégrité des commandes | Transaction atomique obligatoire : stock-- ET création commande ensemble. |
| BNF-007 | Compatibilité | Appareils cibles | Android 8.0+ et iOS 13+. Fonctionnel sur 2 Go RAM minimum. |
| BNF-008 | UX | Onboarding | Affiché une seule fois. Ne réapparaît plus après la première ouverture. |
| BNF-009 | UX | Gestion des états | Chaque écran gère les états loading, empty et error. |
| BNF-010 | Maintenabilité | Architecture MVVM | Zéro logique métier dans les widgets. Séparation models/services/providers/screens. |
| BNF-011 | Images | Compression obligatoire | Max 600x600px avant upload Storage. Package flutter_image_compress. |

# 8. Contraintes du projet

| Type de contrainte | Description |
| --- | --- |
| Temporelle | Projet réalisé en 4 semaines. Soutenance à date fixe. Minimum 20 commits répartis entre les 3 membres. |
| Académique | Groupe de 3 étudiants. Plagiat interdit. Chaque membre doit pouvoir défendre son code lors de la soutenance. |
| Technique | Stack imposée : Flutter 3.x, Firebase (Auth + Firestore + Storage), Provider, GoRouter. Architecture MVVM obligatoire. |
| GitHub | Dépôt PUBLIC. Min 3 branches feature/. Min 20 commits. README pro avec screenshots et lien Canva. |
| Réseau | Application fonctionnelle sur connexion 3G. Catalogue chargé en < 3s. Compression images obligatoire. |
| Sécurité Firebase | Fichiers google-services.json et GoogleService-Info.plist exclus du dépôt GitHub via .gitignore. |

# 9. Architecture technique

## 9.1 Stack technologique

| Composant | Package / Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Langage | Dart 3.x (null safety) | Toute la logique métier et UI |
| Framework | Flutter 3.x — Material 3 | Construction de toutes les vues |
| Authentification | firebase_auth ^4.x | Sessions + distinction rôles seller/customer |
| Base de données | cloud_firestore ^4.x | Catalogue, commandes, avis — temps réel |
| Stockage | firebase_storage ^11.x | Photos produits et logos boutiques |
| État global | provider ^6.x | CartProvider, ShopProvider, OrderProvider, AuthProvider |
| Navigation | go_router ^12.x | Routes vendeur/client avec guards par rôle |
| Médias | image_picker ^1.x | Sélection photo galerie/caméra |
| Compression | flutter_image_compress | Réduction taille image avant upload (max 600x600) |
| Préférences | shared_preferences | Mode sombre, onboarding vu, préférences utilisateur |
| WhatsApp | url_launcher ^6.x | Ouvre WhatsApp avec numéro pré-rempli via wa.me |
| Reçu PDF | pdf + printing + share_plus | Génération reçu, aperçu impression, partage WhatsApp |

## 9.2 Pattern MVVM + Provider

| Couche | Dossier | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Model | lib/models/ | Classes Dart pures : User, Shop, Product, Order, CartItem, Review |
| Service | lib/services/ | AuthService, FirestoreService, StorageService — accès Firebase |
| ViewModel | lib/providers/ | ChangeNotifier : AuthProvider, CartProvider, ShopProvider, OrderProvider |
| View | lib/screens/ | Widgets Flutter. Aucune logique métier. Appelle uniquement les Providers. |
| Widgets réutilisables | lib/widgets/ | ShopLogo, ProductCard, OrderStatusBadge, WhatsAppButton |

# 10. Modèle de données Firestore

## 10.1 Schéma des collections

Firestore NoSQL — Structure des collections : users/{uid} → Profil utilisateur + rôle + code boutique shops/{sid} → Boutique du vendeur └── products/{pid} → Produits (sous-collection) orders/{oid} → Commandes (vendeur + client) reviews/{rid} → Avis clients sur les boutiques

users/{uid}

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| role | String | seller ¦ customer — détermine le routing GoRouter |
| nom | String | Nom complet |
| telephone | String | Contact WhatsApp pré-rempli à la commande |
| adresse | String? | Adresse principale (clients) |
| shopCode | String? | Code boutique auto-généré (vendeurs) — Ex: MFL-2026-4892 |
| createdAt | Timestamp | Date d'inscription |

shops/{sid}

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| proprietaireId | String | UID du vendeur — clé des règles de sécurité Firestore |
| nom | String | Nom de la boutique |
| description | String | Description courte affichée dans la liste boutiques |
| logoURL | String? | URL logo Firebase Storage — initiales colorées si null |
| shopCode | String | Code unique — Ex: MFL-2026-4892 |
| zonesLivraison | Array<Map> | [{zone: Cayes Centre, delaiMin: 20, delaiMax: 30}] |
| rating | Number | Note moyenne calculée (0.0 à 5.0) |
| isOpen | Boolean | true = boutique active et visible |

shops/{sid}/products/{pid}

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| nom | String | Nom du produit |
| prix | Number | Prix normal en HTG |
| prixPromo | Number? | Prix promotionnel — null si pas de promo active |
| photos | Array<String> | URLs Storage — max 4. photos[0] = vignette principale |
| stock | Number | Quantité disponible — décrémentée atomiquement |
| categorie | String | Catégorie principale |
| sousCategorie | String | Sous-catégorie (Fruits, Robes…) |
| couleurs | Array<String> | Codes couleur hex — vide si non applicable |
| tailles | Array<String> | [XS, S, M, L, XL, XXL] — vide si non applicable |
| disponible | Boolean | false = Non disponible pour l'acheteur (masqué, non supprimé) |
| totalCommandes | Number | Compteur total — utilisé pour Top/Flop produits vendeur |

orders/{oid}

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| clientId | String | UID du client |
| shopId | String | UID de la boutique |
| sellerId | String | UID du vendeur — clé des règles Firestore |
| items | Array<Map> | [{productId, nom, prix, quantite, couleur?, taille?}] |
| total | Number | Total en HTG |
| statut | String | nouvelle ¦ acceptee ¦ preparation ¦ livraison ¦ livree ¦ annulee |
| adresseLivraison | String | Adresse saisie par le client |
| zone | String | Zone de livraison choisie |
| telephoneClient | String | Numéro confirmé pour cette livraison — peut différer du profil |
| note | String? | Instruction spéciale optionnelle du client |
| receiptUrl | String? | URL du reçu PDF — null tant que statut ≠ livree |
| createdAt | Timestamp | Horodatage — utilisé pour tri et statistiques |

# 11. Exigences de sécurité

## 11.1 Règles de sécurité Firestore

shops/{sid}/products/{pid} : • Lecture : tout utilisateur authentifié • Écriture : uniquement si request.auth.uid == resource.data.proprietaireId orders/{oid} : • Lecture vendeur : uniquement si request.auth.uid == resource.data.sellerId • Lecture client : uniquement si request.auth.uid == resource.data.clientId • Création : uniquement par un client authentifié • Mise à jour statut : uniquement par le vendeur concerné

## 11.2 Sécurité des fichiers

- Les fichiers google-services.json et GoogleService-Info.plist sont exclus du dépôt GitHub via .gitignore.

- Aucune clé API, secret ou credential ne doit apparaître dans le code source.

- La session est persistée automatiquement par Firebase Auth (StreamBuilder sur authStateChanges).

- Déconnexion depuis le menu hamburger invalide la session Firebase immédiatement.

# 12. Décisions UX & Navigation

## 12.1 Flux complet de navigation

Lancement de l'application : Splash Screen (2.5 secondes, automatique) ↓ Première ouverture → Onboarding (3 slides) → bouton Commencer Ouvertures suivantes → directement à l'étape suivante ↓ Utilisateur déjà connecté → selon rôle (Dashboard ou Accueil) Utilisateur non connecté → Choix du rôle (Vendeur / Client) ↓ Page 2 Client : Connexion / Inscription / Google / Parcourir sans s'inscrire Page 2 Vendeur : Connexion / Inscription / Google (pas de mode visiteur) ↓ Client → Accueil ¦ Vendeur nouveau → Créer boutique ¦ Vendeur existant → Dashboard

## 12.2 Navigation — 3 boutons en bas + recherche en haut

| Élément | Position | Client | Vendeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Message bienvenue | Topbar (en haut) | Bonjour [Prénom], que voulez-vous aujourd'hui ? | Nom boutique + statut ouvert/fermé |
| Barre de recherche | Topbar, sous le message | Recherche produits & boutiques | Recherche dans mes produits |
| Menu hamburger | Topbar droite | Boutiques, Catégories, Favoris, Profil, Paramètres, Mode sombre, Déconnexion | Mes produits, Stats, Promotions, Avis, Paramètres, Déconnexion |
| Bouton 1 (bas) | Bottom nav | Accueil | Dashboard |
| Bouton 2 (bas) | Bottom nav | Panier | Produits |
| Bouton 3 (bas) | Bottom nav | Commandes | Commandes |

## 12.3 Mode visiteur

| Accessible sans inscription | Nécessite une inscription |
| --- | --- |
| • Liste des boutiques • Catégories et sous-catégories • Détail produits avec prix et photos • Avis et notes des boutiques • Recherche produits et boutiques | • Ajouter un produit au panier • Passer une commande • Suivre une livraison • Laisser un avis • Ajouter aux favoris |

## 12.4 Formulaire de commande — Confirmation numéro

| Champ | Comportement |
| --- | --- |
| Numéro de téléphone | Pré-rempli depuis le profil (users/{uid}.telephone). Modifiable pour cette commande uniquement — ne modifie pas le profil. |
| Confirmer le numéro | Champ de ressaisie obligatoire. Si les deux numéros ne correspondent pas → message d'erreur. Bouton Confirmer désactivé. |
| telephoneClient | Le numéro confirmé est stocké dans orders/{oid}.telephoneClient — peut différer du profil. |

## 12.5 Bouton WhatsApp

| Emplacement | Comportement |
| --- | --- |
| Page détail boutique | Bouton Contacter via WhatsApp — ouvre WhatsApp avec le numéro du vendeur. |
| Écran suivi commande (client) | Bouton Contacter le vendeur en urgence. |
| Détail commande acceptée (vendeur) | Bouton Contacter le client via WhatsApp pour coordonner la livraison. |

## 12.6 Reçu de commande automatique

- Généré automatiquement quand orders/{oid}.statut passe à livree.

- Contenu : logo boutique, numéro commande, date, infos client, articles, total, mode paiement.

- Bouton Télécharger PDF et bouton Partager sur WhatsApp.

- Packages : pdf (génération), printing (aperçu), share_plus (partage).

# 13. Gestion des produits — Vendeur

## 13.1 Formulaire d'ajout

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Photos (max 4) | Upload caméra/galerie. Compressées 600x600px. photos[0] = vignette principale. |
| Nom + Prix HTG | Prix normal. Prix promo optionnel — affiché barré côté client. |
| Stock initial | Décrémenté atomiquement à chaque commande. |
| Catégorie + sous-catégorie | Navigation 3 niveaux. |
| Couleurs + Tailles | Optionnel. Sélection obligatoire par le client avant ajout au panier. |
| Disponible / Indisponible | Bascule ON/OFF. Indisponible = masqué avec message Non disponible pour l'acheteur. |

## 13.2 Règles de gestion du stock

| Situation | Comportement |
| --- | --- |
| Stock normal (> 5) | Produit visible et commandable normalement. |
| Stock bas (≤ 5) | Alerte vendeur dans dashboard. Message Plus que X en stock ! côté client. |
| Stock épuisé (= 0) | Produit auto-indisponible. Overlay Non disponible. Bouton panier grisé. |
| Commande confirmée | Transaction atomique : stock-- ET commande créée. Échec si stock insuffisant. |
| Désactivation manuelle | Vendeur bascule sur Indisponible. Message Non disponible pour l'acheteur affiché. |

## 13.3 Top/Flop produits

- Top 5 produits les plus demandés — triés par totalCommandes décroissant avec CA généré.

- Flop 5 produits les moins demandés — bouton Promo rapide pour créer une promotion directement.

- Graphique barres CA de la semaine en cours — données agrégées par jour.

- Alertes stock bas — tous les produits avec stock ≤ 5 listés avec bouton Modifier rapide.

# 14. Fonctionnalités Should Have — Soutenance

| Fonctionnalité | Description technique |
| --- | --- |
| Splash Screen + Onboarding | Animation fondu/zoom au splash. Onboarding 3 slides vu une seule fois via SharedPreferences. |
| Mode visiteur | Navigation sans compte. Bottom sheet d'inscription déclenchée au panier/commande. |
| Système de promotion | Champ prixPromo nullable. Badge -X% sur photo. Prix normal barré. Bannière promo en accueil. |
| Produits similaires | Section Vous aimerez aussi… sur fiche produit. Requête Firestore where(sousCategorie).limit(4). |
| Stock temps réel | StreamBuilder sur document produit. Indicateur orange ≤ 5. Auto-indisponible à 0. |
| Photos multiples (max 4) | Carrousel avec dots. Compressées 600x600px. photos[0] = vignette. |
| Délai de livraison | Délais par zone dans zonesLivraison[]. Affiché sur carte boutique et confirmation commande. |
| Mode sombre | ThemeProvider. Bascule hamburger + Paramètres. Préférence en SharedPreferences. |
| Sélecteur couleur/taille/qté | Bouton panier inactif jusqu'à sélection complète. |
| Top/Flop produits vendeur | Top 5 plus demandés + Flop 5 moins demandés. Champ totalCommandes Firestore. |
| Reçu PDF automatique | Généré à livraison. Téléchargeable + partageable WhatsApp. Packages pdf + printing + share_plus. |
| Bouton WhatsApp | Contact vendeur depuis boutique, suivi commande et détail commande vendeur. |
| Confirmation numéro téléphone | Ressaisie obligatoire du numéro. Bouton Confirmer désactivé si divergence. |

# 15. Livrables attendus

| Livrable | Description et critères |
| --- | --- |
| Code source GitHub | Dépôt public avec min 20 commits répartis entre 3 membres. Min 3 branches feature/ mergées. |
| APK Android | Fichier .apk fonctionnel et installable. Testé sur émulateur et/ou smartphone réel. |
| README.md | Badge Flutter. Description. Min 5 captures d'écran. Noms des 3 membres. Lien Canva. |
| Cahier des charges | Ce document. Déposé dans le dossier docs/ du dépôt GitHub. |
| Maquettes Canva | Écrans principaux. Flux de navigation. Lien partageable dans README. |
| Documentation technique | Architecture MVVM. Modèle Firestore. Règles de sécurité documentées. |

# 16. Critères de recette et de validation

| ID | Scénario de recette | Résultat attendu | Critère d'échec |
| --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | Premier lancement | Splash 2.5s → Onboarding 3 slides → Choix rôle. | Onboarding ne s'affiche pas ou réapparaît à chaque lancement. |
| RC-002 | Lancement suivant | Splash → directement Choix rôle. Pas d'Onboarding. | Onboarding réapparaît. |
| RC-003 | Inscription Vendeur | Code boutique généré automatiquement. Redirection Dashboard. | Formulaire identique au client. Pas de code. |
| RC-004 | Mode visiteur | Navigation libre. Bottom sheet au panier/commande. | Visiteur peut commander sans compte. |
| RC-005 | Passage commande | Stock décrémenté atomiquement. Vendeur notifié. Timeline visible. | Stock non décrémenté. Commande créée sans stock. |
| RC-006 | Confirmation numéro | Erreur si numéros différents. Bouton désactivé. | Commande créée avec numéro non confirmé. |
| RC-007 | Suivi temps réel | Changement statut vendeur visible côté client en < 1 seconde. | Nécessite rechargement. Délai > 3 secondes. |
| RC-008 | WhatsApp | Bouton ouvre WhatsApp avec numéro vendeur pré-rempli. | Ouvre WhatsApp sans numéro ou erreur. |
| RC-009 | Top/Flop produits | Top 5 et Flop 5 affichés correctement dans stats vendeur. | Données incorrectes ou non affichées. |
| RC-009b | Annulation commande | Bouton Annuler actif si statut Nouvelle. Dialogue de confirmation affiché. Commande annulée correctement. | Annulation possible après acceptation du vendeur. |
| RC-010 | Application se lance | App ouvre sans crash sur émulateur Android. | Crash au lancement = ÉCHEC AUTOMATIQUE. |

# 17. Planning de réalisation

## 17.1 Tableau de Gantt — 4 semaines

| Tâche | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Config Firebase + GitHub + .gitignore | ████ |  |  |  |
| Splash Screen + Onboarding + SharedPreferences | ████ |  |  |  |
| Choix rôle + Auth + formulaires différenciés | ████ |  |  |  |
| Création boutique + logo Storage | ████ |  |  |  |
| CRUD produits + 4 photos + couleurs/tailles |  | ████ |  |  |
| Accueil Bonjour + produits populaires + mode visiteur |  | ████ |  |  |
| Navigation 3 niveaux boutiques + sous-catégories |  | ████ |  |  |
| CartProvider + panier + formulaire + confirmation numéro |  | ████ |  |  |
| Transaction atomique stock-- + création commande |  |  | ████ |  |
| Stream commandes vendeur + workflow statuts |  |  | ████ |  |
| Suivi temps réel client + bouton WhatsApp |  |  | ████ |  |
| Dashboard stats + Top/Flop produits + alertes stock |  |  |  | ████ |
| Reçu PDF + promotions + stock temps réel |  |  |  | ████ |
| Mode sombre + paramètres + APK release + README |  |  |  | ████ |

## 17.2 Jalons clés

| Semaine | Livrable | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| S1 | Splash + Auth + boutique + GitHub public | Splash et Onboarding fonctionnels. Login/inscription opérationnels. |
| S2 | Catalogue + produits + accueil personnalisé + mode visiteur | Produits visibles, Bonjour affiché, visiteur peut naviguer. |
| S3 | Commandes temps réel + confirmation numéro + WhatsApp | Commande créée, stock décrémenté, vendeur notifié, suivi live. |
| S4 | APK release + README + reçu PDF + soutenance | Application stable, aucun crash lors de la démo, README complet. |

# 18. Répartition des tâches

| Membre | Module principal | Fonctionnalités clés |
| --- | --- | --- |
| Membre 1 Faitza COLAS | Auth & Interface Vendeur | • Splash Screen + Onboarding • Écran choix rôle + formulaires différenciés • Code boutique auto-généré • CRUD produits + 4 photos + couleurs/tailles • Dashboard vendeur + workflow statuts • Top/Flop produits + alertes stock |
| Membre 2 Claudimyr CASSIGNOL | Interface Client & Panier | • Page accueil : message Bonjour + produits populaires • Mode visiteur + bottom sheet d'inscription • Navigation 3 niveaux boutiques + sous-catégories • CartProvider + panier + formulaire livraison • Confirmation numéro téléphone • Suivi commande temps réel + bouton WhatsApp • Historique commandes + système d'avis + reçu PDF |
| Membre 3 Falexson MERCIVAL | Firebase & Architecture | • Configuration Firebase complète • Modèle Firestore + règles de sécurité testées • Transaction atomique stock-- + Stream commandes • Mode sombre + paramètres + notifications • APK release + README + documentation |

## 18.1 Branches Git

| Branche | Responsable | Contenu |
| --- | --- | --- |
| main | Tout le groupe | Production — code stable uniquement |
| feature/auth-roles | Membre 1 | Splash, Onboarding, authentification, rôles, code boutique |
| feature/vendor-catalog | Membre 1 | Boutique, CRUD produits, dashboard, Top/Flop |
| feature/client-home | Membre 2 | Accueil Bonjour, mode visiteur, navigation boutiques |
| feature/cart-orders | Membre 2 | CartProvider, commandes, confirmation numéro, suivi, WhatsApp, PDF |
| feature/firebase-core | Membre 3 | Services Firebase, transaction atomique, Stream commandes |
| feature/ui-settings | Membre 3 | Mode sombre, paramètres, APK, README |

# 19. Perspectives d'évolution

CommercHaiti est conçu pour être mis en ligne après la soutenance. Le rôle Administrateur et les fonctionnalités Could Have constituent la roadmap v2.0.

Note : Le rôle Administrateur et les fonctionnalités suivantes ne sont PAS implémentés dans la v1.0 (soutenance). Ils sont planifiés pour la v2.0.

## 19.1 Could Have — v2.0

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Recherche par caméra | Photo d'un produit → analyse Google Vision API / ML Kit → boutiques qui proposent ce produit. |
| Chat acheteur-vendeur | Messagerie en temps réel via Stream Firestore. |
| Intégration MonCash/Digicel | Paiement mobile haïtien directement dans l'application. |
| Support créole haïtien | Bascule français/créole via flutter_localizations. |
| Commande groupée | Plusieurs clients commandent ensemble pour partager les frais. |
| Prix HTG + USD | Affichage simultané des deux devises selon le taux de change. |
| Rôle Administrateur | Modération boutiques, catalogue, statistiques globales, gestion utilisateurs. |
| Plusieurs vendeurs par boutique | Permettre à plusieurs vendeurs de gérer une même boutique avec des rôles différents : Propriétaire, Co-gérant, Employé. Gestion des droits d'accès par niveau. |

## 19.2 Roadmap de déploiement

| Version | Calendrier | Contenu |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Soutenance 2026 | Vendeur + Client + Visiteur. Toutes fonctionnalités Must Have + Should Have. |
| v1.5 | 3 mois après | Corrections post-soutenance. Tests utilisateurs réels aux Cayes. |
| v2.0 | 6 mois après | Rôle Admin. Recherche caméra. MonCash. Chat. Créole haïtien. |

Ing. Phawens LOUIS-JEAN | ITAC | Année Académique 2025-2026

devwens11@gmail.com

# 20. Budget prévisionnel — Estimation fictive

Le budget présenté ci-dessous est une estimation fictive réalisée à des fins académiques. Il représente le coût réel qu'engendrerait le développement professionnel de CommercHaiti si le projet était mené en contexte commercial, avec des ressources rémunérées et des services payants.

## 20.1 Ressources humaines

| Rôle | Taux journalier (USD) | Jours estimés | Sous-total (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Développeur Flutter Senior | 150 USD / jour | 30 jours | 4 500 USD |
| Développeur Firebase / Backend | 120 USD / jour | 20 jours | 2 400 USD |
| Designer UI/UX | 80 USD / jour | 10 jours | 800 USD |
| Chef de projet / QA | 100 USD / jour | 15 jours | 1 500 USD |
| TOTAL Ressources humaines | — | 75 jours | 9 200 USD |

## 20.2 Infrastructure & Services techniques

| Service | Plan | Durée | Coût (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Firebase Blaze (Auth + Firestore + Storage) | Pay-as-you-go | 12 mois | 480 USD |
| Google Play Store (publication Android) | Frais unique | 1 fois | 25 USD |
| Nom de domaine (commerchaiti.com) | Abonnement annuel | 12 mois | 15 USD |
| Outils design (Canva Pro, Figma) | Abonnements mensuels | 4 mois | 60 USD |
| TOTAL Infrastructure | — | — | 580 USD |

## 20.3 Récapitulatif général

| Poste | Montant (USD) |
| --- | --- |
| Ressources humaines (3 développeurs + designer + chef projet) | 9 200 USD |
| Infrastructure & Services (Firebase, Play Store, domaine, outils) | 580 USD |
| Réserve imprévus (10%) | 978 USD |
| BUDGET TOTAL ESTIMÉ (fictif) | 10 758 USD |

Note : Dans le cadre académique de ce projet ITAC, tous les outils utilisés sont gratuits (Firebase Spark, Flutter, VS Code, Canva gratuit, GitHub). Le coût réel pour l’équipe est de 0 USD. Ce budget fictif illustre la valeur marché du produit développé.